附表一

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-4分段路基工程、主塔基坑及边坡防护工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-4 | LK2+238-LK3+000，LZK2+258-LZK2+689.534 | 1.1756Km | 主线路基 | 包括挖方、填方、高填深挖路堑、特殊路基工程、弃土场修建、改沟、改路工程和抗滑桩等劳务施工及相关的一切工作，具体内容详见招标清单。 | 12 |
|  |  |  | 1.521 | 改道1 | 县道改路 |  |
|  |  |  | 0.682 | 改道2 | 村道改路 |  |
|  |  |  | 0.805 | 改道3 | 村道改路 |  |
|  |  |  |  | 防护工程 | 挖方、挂网喷砼防护 |  |

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-6分段锚碇基坑及边坡开挖防护工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要协作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-6 | 锚碇基坑及边坡开挖防护工程 |  | 基坑土石方 | 包括挖方、填方、高填深挖路堑、弃土场修建、排水工程等劳务施工及相关的一切工作，具体内容详见招标清单。 | 12 |
|  |  |  |  | 防护工程 | 抗滑桩、预应力锚索边坡加固、混凝土框格梁、挂网喷砼防护 |  |

附表二

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-4分段路基工程、主塔基坑及边坡防护工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-4 | 路基 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个以上类似高速公路工程施工业绩 |  |

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-6分段锚碇基坑及边坡开挖防护工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-6 | 土石方及防护工程 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个以上类似公路工程施工业绩 |  |

附表三

| G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-4分段、ZX2-6分段劳务合作 各分段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 |  |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G4216线屏山新市至金阳高速公路ZX2-4、ZX2-6分段劳务合作 各分段拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压路机 | 20t | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票、租赁合同或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 自卸双桥卡车 | 20m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 400 | 台 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 5 | 挖掘机 | 260 | 台 | 3 | 1 | 0.75 | 1.5 |  |  |
| 6 | 挖掘机 | 60 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 张拉设备 | 100t | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 空压机 | 9m³ | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 注浆机带风管 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风钻机、钎杆、钻头 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 推土机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 吊车 | 25T | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 洒水车 | 5m³ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。