附表一

成宜高速公路ZCB4-LM2项目沥青混凝土面层机械协作划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中粒式改性沥青混凝土路面（6cm 中粒式改性沥青砼AC-20C） | SMA上面层（厚40mm改性沥青SMA-13上面层） | 中粒式沥青混凝土路面(8cm 中粒式沥青砼AC-20C) | 其他 |  |  |
| 1 | ZCB4-LM-15 | K130+850～K156+994 | 26.144 | 128486吨 | 87305吨 | 111680吨 | / | 6个月 |  |

附表二

成宜高速公路ZCB4-LM2沥青混凝土面层机械协作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZCB4-LM-15 | 机械协作 | 建筑施工劳务资质 | 近3年内完成高速公路项目1个及以上沥青混凝土面层施工或机械协作业绩（劳务+机械或设备租赁服务），提供相关的合同或中标通知书 |  |

附表三

| 成宜高速公路ZCB4-LM2项目沥青混凝土面层机械协作拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 设备管理总负责人 | 负责前后场全部设备管理及安全工作。 | 1 |  |
| 2 | 设备维修人员 | 负责前场及后场设备维修及保养工作，具备丰富的设备维修经验。 | 2 |  |
| 3 | 设备管理人员 | 前后场各设置一名设备管理人员，负责设备日常管理及安全工作。 | 1 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

- 附表四：

成宜高速公路ZCB4-LM2项目沥青混凝土面层机械协作拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 需求数量 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 | 2015年1月后 | 要求安装倒车影像，其中两台用于装载机上料，一台用于堆垒原材料以及零星使用 |
| 2 | ≥12T双钢轮压路机 （进口） | 液压 | 台 | 7 |  | 至少每两台为同品牌，且安装倒车影像 |
| 3 | 胶轮压路机 | ≥26吨液压 | 台 | 4 |  | 至少每两台为同品牌，安装自动喷淋系统及防撞系统装置 |
| 4 | 伸缩摊铺机（福格勒S1800-2） | / | 台 | 1 |  | 非接触式平衡梁 |
| 5 | 直板摊铺机（福格勒S2100-2） | 12m | 台 | 2 |  | 接触式平衡梁 |
| 6 | 拖车 | / | 台 | 1 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。