附表一：

成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG1标路面工程

E2-SG1-LM1协作项目标段划分一览表

| 序号 | 分段名称 | 起止桩号 | 主要协作内容 | 重难点工程及质量控制关键点工程 | 拌合场站名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2-SG1-LM1 | K71+000-K97+510 | 水稳料后场拌和的人工、机械（除冷拌站）、运输，前场摊铺碾压成型、养护等相关设备、劳务组织；改扩建、路面病害铣刨作业及处置；粘透封材料及设备劳务组织作业；油面运输、前场摊铺碾压成型等相关设备、劳务组织 | 拼宽路面及原路处置、路面平整度控制、改扩建交通组织模式下施工组织、运输组织 | 青神水稳站、张坎水稳站、眉山热拌站 |  |

备注：

1、本项目部分段落为原有高速公路改扩建，部分段落为新建，新建和改扩建清单和限价有一定的差别，其中主线K71+000-K78+003（除互通靠主线侧拼宽为改扩建）、松江互通、青神互通及连接线（互通靠主线侧拼宽为改扩建），其余段落为改扩建工程。

2、K71+000-K78+003段按照现有施工图为新建，标准路幅宽度为41m，可能会变更为原路加宽的改扩建方案，标准路幅宽度为41m（原路25m+加宽16m）。本次招标暂按现有施工图进行，如后续变更将通过补充合同对工程量及参考改扩建中标单价进行调整。

3、水稳铺筑施工须采用钢钎+钢边模的施工工艺，找平钢线技术标准按滑模找平标准实施控制，路面平整度控制要求详见工程量清单说明。

| 附表二： 成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG1标路面工程 拟投入管理人员要求一览表（投标最低要求） （E2-SG1-LM1标段适用） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 工程师（路桥相关专业） |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 施工员 | 协助项目负责人负责现场进度、质量工作 | 4 |  |
| 4 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 | 持主管部门颁发的安全C证 |
| 5 | 内业资料员 | 负责内业工作 | 2 |  |
| 6 | 测量员 | 负责实施测量工作 | 5 |  |
| - 本表为主要管理人员的投标最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求在此基础上增加相关专业技术人员和安全人员，且不得因此向招标人要求增加费用。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三：

成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG1标路面工程

拟投入设备要求一览表（投标最低要求）

（E2-SG1-LM1标段适用）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 50型 | 台 | 4 |  |  |  | 冷拌合站及摊铺作业点 |
| 2 | 摊铺机（水稳） |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 主要设备 |
| 3 | 摊铺机（油面中下面层） |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 主要设备 |
| 4 | 摊铺机（油面上面层、大跨度） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 双钢轮压路机 | 12t | 台 | 7 | 3 | 0.5 | 2 | 主要设备 |
| 6 | 单钢轮压路机 | 26t | 台 | 4 | 2 | 0.25 | 0.5 | 主要设备 |
| 7 | 胶轮压路机 | 26t | 台 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 主要设备 |
| 8 | 胶轮压路机九轮 | 30t | 台 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 主要设备 |
| 9 | 双钢轮压路机 | 1t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 平地机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 强力清扫车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 柴油发电机组 | 200KW以上 | 台 | 1 |  |  |  | 冷拌合站内 |
| 14 | 乳化沥青洒布车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 同步碎石封层车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 铣刨机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 运输车辆 |  | 台 | 20 |  |  |  | 水稳、铣刨料车辆全覆盖，油面车辆全保温型 |

1、本表所列设备为投标最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求在此基础上增加设备数量（不限于上表所列类型等），且不得因此向招标人要求增加费用。

2、设备需具备施工能力且满足实际施工和招标人打造品质工程需要，表中所列主要设备新旧程度80%以上，其中油面中下面层摊铺机应为2019年1月1日后购买设备。自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

3、主线油面上面层采用大跨度摊铺机，若投标人非自有，应承诺自购或租赁使用。