附表四

泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表 (最低要求）适用于LS-TJ9-05分段 - 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 挖掘机; - 220; - 台; - 4; - 1; - 1; - 2; - 2015年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 推土机; - TY220; - 台; - 2; - 1; - 1; - 1. - 3; - 压路机; - 20T; - 台; - 1; - 1. - 4; - 装载机; - 50型; - 台; - 2; - 1; - 1; - 1. - 5; - 吊车; - 25T; - 台; - 3; - 1; - 0.5; - 1. - 6; - 洒水车; - 10m³; - 辆; - 1. - 7; - 自卸车; - 20m³; - 辆; - 2. - 8; - 冲击钻; - 台; - 8. - 9; 空压机; 22m³; 台; 2. 10; 墩柱模板; 套; 2. 11; 盖梁模板; 套; 2. 12; 液压夯; 台; 1. 13; 砼输送泵; 台; 1. 14; 泥浆车; 10m³; 台; 1. 15; 水磨钻; 台; 1. 16; 发电机; 100KW; 台; 1.

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时， - 招标人有权要求投标人增加。 - 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

泸石高速公路总承包C2合同段土建劳务合作各分段拟投入设备明细表 (最低要求）适用于LS-TJ9-06分段

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时， 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 4; 2; 1; 2; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 推土机; TY220; 台; 1; 1. 3; 压路机; 20T; 台; 1; 1. 4; 装载机; 50型; 台; 2; 1; 1; 2. 5; 龙门吊; 120T; 台; 2; 0.5; 0.5. 6; 吊车; 25T; 台; 2; 0.5; 1. 7; 龙门吊; 20T; 台; 1; 0.5; 0.5. 8; 洒水车; 10m³; 辆; 2. 9; 自卸车; 20m³; 辆; 4. 10; 冲击钻; 台; 8. 11; 空压机; 22m³; 台; 4. 12; 墩柱模板; 套; 2. 13; 盖梁模板; 套; 2. 14; 液压夯; 台; 1. 15; 砼输送泵; 台; 1. 16; 泥浆车; 10m³; 台; 1. 17; 发电机; 200KW; 台; 1. 18; 发电机; 100KW; 台; 1. 招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

泸石高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表

(最低要求）适用于LS-TJ9-07分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 砼喷射泵 | 70 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | 空压机 | 22m³ | 台 | 8 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 发电机 | 200KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 隧道风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 潜孔钻 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 锚杆钻机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 自行式仰拱栈桥 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 拌合站 | 90型 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 多功能立拱台车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 砼输送泵 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 17 | 砼湿喷机 | / | 台 | 2 | 1 |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

四川交投建设工程股份有限公司

2020年9月21日