久马高速公路土建工程施工分包（第五批）

招 标 文 件

招标人：四川交投建设工程股份有限公司

二〇二〇年九月

目   录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章    评标办法

第四章   合同条款

第五章   工程量清单及控制价（另册）

第六章   图纸（另册）

第七章   技术规范（另册）

第八章    投标文件格式

第一章   招标公告

久马高速公路土建工程施工分包（第五批）招标公告

1、招标条件

本项目招标人为四川交投建设工程股份有限公司，建设资金为业主拨付的工程计量款，久马高速公路土建工程施工方案及招标方案公司已审批完毕，已具备招标条件，现对该项目进行施工分包（第五批）公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程概况：久马高速项目起点为青海省久治县川青边界处的甲尔多乡扎隆，北接G0615线青海段，途经德格互通、阿坝互通、查理寺互通、龙日坝互通、中埌口互通、刷经寺互通、王家寨枢纽互通,终点为马尔康市王家寨，线路总长约224公里。G0615线久治（青川界）至马尔康段高速公路由四川藏区高速公路有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川交投建设工程股份有限公司组成的联合体参与公开招投标，并中标的投建一体项目。项目位于四川省阿坝藏族羌族自治州境内，线路走向穿越两县一市，即马尔康市,红原县，阿坝县。地处四川省西北部、青藏高原东南缘，线路平均海拔3000-3800米。

2.2技术标准： 起点至阿坝县吉灰段（约73.5公里）和海子山至中埌口段（约70公里）采用设计速度100公里/小时，路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设，吉灰至海子山段（约41.5公里）和中埌口至终点段（约39公里）采用设计速度80公里/小时、路基宽度25.5米的双向四车道高速公路标准建设。

2.3招标范围与标段（分部）划分及工期：本次招标为久马高速公路土建工程施工分包（第五批）。本次招标TJ11标段，起讫桩号、主要工程内容、工期见本公告附表一。开工时间以业主开工令为准。

2.4工程质量：符合现行国家及行业相关规定，符合本项目业主对品质工程、生态示范公路的要求，工程交工验收合格、竣工验收优良。

2.5安全目标：不发生等级安全事故。

2.6缺陷责任期：从通过业主验收起算，缺陷责任期为 24个月，保修期60个月。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格条件

3.1.1投标人资格条件：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证。

3.1.2施工资质、业绩要求：详见本公告附表二。

3.1.3财务要求：具有一般纳税人资格，能够按照国家现行税收政策足额开具增值税发票，财务状况良好。

3.1.4人员要求：具有相应的管理和施工能力，详见本公告附表三。

3.1.5设备要求：具有相应的施工能力，详见本公告附表四。

3.1.6信誉要求

（1）投标人必须四川交投建设工程工程股份有限公司《合格协作方库》内单位。

（2）投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内；招标人不接受被四川省交通运输厅信用等级公布为C、 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在四川省交通运输厅网站 （http://jtt.sc.gov.cn/） “信用交通·四川” 上公布的内容为准。

（3）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列为严重违法失信企业名单，不接受其投标。

（4）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中查询为失信被执行人的投标人，不接受其投标。

（5）在2016年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）和法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

3.2本次招标是否接受联合体投标： 否

4.履约保证金

投标人中标后需缴纳不低于相应段落中标价10%的履约保证金或金融机构履约保函。

- 5.投标保证金

投标人在递交投标文件截止日之前，按投标人须知的规定向投标人指定的银行账户提交人民币80万元的投标保证金。

投标人应确保银行汇票真实有效，提供虚假汇票的投标文件无效。

6.招标文件的获取

6.1凡有意参加本项目的潜在投标人，请于2020年9月21日至2020年9月25日到四川省成都市武侯区高朋大道10号航利集团A座4楼购买招标文件（购买需持单位介绍信、经办人身份证、营业执照、资质证书复印件）。

6.2招标文件售价800元/份，购买时不接受现金，转账时备注“久马高速公路土建工程施工分包（第五批）  标段（分部）招标文件资料费”。

缴纳标书资料费开户银行及账号：

开户名称：四川交投建设工程股份有限公司市政工程分公司

开户行：中国银行成都双楠支行

银行帐号：1293 2945 4052

6.3 购买招标文件时，请投标人出示已缴纳招标文件费用的凭证，并自行携带U盘（容量不小于8G），拷贝电子版图纸和所投分部的固化工程量清单。

6.4 招标文件补遗书（如果有）由投标人在四川交投建设工程股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）上自行下载，投标人应在投标期间实时关注网站，并及时下载招标文件补遗书（如果有）等相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

7.评标办法：综合评分法

8.投标文件的递交及相关事宜

8.1现场踏勘及投标预备会：

现场踏勘：不组织现场踏勘，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会：不召开。

8.2投标文件的送交：

投标文件的递交截止时间为： 2020 年 10 月 9 日 10 时，投标人须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达：成都市二环路西一段90号A828本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派持授权委托书的代表出席并签认开标结果。

8.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

9.招标工作公开接受社会监督

9.1中标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将中标结果在四川交投建设工程股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面提出。

9.2投诉处理：投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2017]29 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

9.3监督电话：028-8262025

11.联系方式

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

地    址：成都市二环路西一段90号交投大厦8楼

联 系 人：蒋先生     电话：18628003503

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

2020 年 9月 21日

附表一

久马高速公路施工分包（第五批）分部划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段（分部）名称 | 里程段落 | 长度 （Km） | 主要施工内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | TJ11 | K203+400-K216+796 | 13.396 | 亚休村4号大桥(307m)、老康猫中桥(89m)、康乐1号大桥(409m)、康乐2号大桥(329m)、马塘特大桥(2451m)、新生沟大桥(967m) | 亚休村隧道(3420m)、马塘隧道(3269m) |  | 路基及附属2.155km | 桥梁工程、路基工程、隧道工程施工 | 36 |

附表二

久马高速公路土建工程施工分包（第五批）施工企业资质等级、业绩基本要求

| 序号 | 标段（分部）名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ11 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个高原（海拔2000米以上）高速公路土建工程（包含隧道）施工业绩。 | 高速公路业绩提供“全国公路建设市场信用管理系统”截图或业主提供证明的合同文件； |

附表三

| 久马高速公路土建工程施工分包（第五批）各标段（分部）主要管理人员最低要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 资格要求 | 数量 |
| 1 | 项目经理 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在高速公路项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 2 | 项目总工 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 3 | 安全主管 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 4 | 工程科负责人 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过相关职位。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 5 | 财务科负责人 | ①具有会计师及以上技术职称。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 6 | 机料科负责人 | ①在高速公路项目中担任过相关职位。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 7 | 合同科负责人 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过相关职位。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 8 | 办公室负责人 | 提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |
| 9 | 安全员 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 4 |
| 10 | 桥梁专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 |
| 11 | 隧道专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换项目经理、项目总工、各部门负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |

附表四

久马高速公路土建工程施工分包（第五批）

TJ11投入设备最低要求明细表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 | - 220 | - 台 | - 5 | - 2 | - 0.2 | - 0.4 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| - 2 | - 推土机 | - TY220 | - 台 | - 1 | - 1 | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 3 | - 压路机 | - 20T | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 4 | - 装载机 | - 50型 | - 台 | - 3 | - 1 | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 5 | - 侧卸式装载机 | - 50 | - 台 | - 2 |  | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 6 | - 隧道湿喷机 |  | - 台 | - 4 | - 1 | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 7 | - 砼运输车 | - 10m³ | - 辆 | - 8 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 拌合站 | - 120型 | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 9 | - 吊车 | - 25T | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 10 | - 砂石分离机 |  | - 辆 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 液压衬砌台车 | - 12m | - 台 | - 4 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 12 | - 污水处理设备 | - 30 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 洒水车 | - 10m³ | - 辆 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - 自卸车 | - 20m³ | - 辆 | - 16 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 10吨桁车 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 旋挖钻 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 17 | - 冲击钻 |  | - 台 | - 6 |  | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 18 | - 空压机 | - 22m³ | - 台 | - 8 |  | - 0.1 | - 0.2 |  |  |
| - 19 | - 隧道风机 | - 2*110kw | - 台 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 20 | - 锚杆钻机 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 自行式仰拱栈桥 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 数控钢筋笼焊机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 23 | - 数控钢筋锯切套丝生产线 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 24 | - 全自动数控钢筋弯箍机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 立式数控钢筋弯曲中心 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 26 | - 雾炮机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 27 | - 平地机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 门式起重机（龙门吊） | - 41m×(80T+80T) | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 29 | - 门式起重机（龙门吊） | - 41m×(10T+10T) | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 30 | - 架桥机 | - JQ40m/160T | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 运梁炮车 | - 200T | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 32 | - 运梁拖车 | - 160T | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 33 | - 液压模板 |  | - 套 | - 3 |  |  |  |  |  |
| - 34 | - 智能循环压浆系统 | - ZNB | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 35 | - 智能张拉设备 | - ZNB | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 智能喷淋养生系统 | - / | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 37 | - 电加热蒸汽发生器 | - / | - 台 | - 3 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。