附表一

阿坝县市政基础设施建设项目路面工程施工劳务合作项目

标段划分、资质、业绩、工期要求一览表

| 序号 | 标段号 | 协作施工内容 | 资质要求 | 业绩（近五年2015年1月1日至今） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM | 路面级配碎石垫层、水泥稳定碎石底基层、基层、透层、粘层、稀浆封层、沥青混凝土下面层和上面层 | 施工劳务不分等级 | 公路路面工程施工业绩1个及以上 | 4个月（不含冬歇停工时间） |

注：所有业绩须提供的合同协议书复印件及交工验收证书等相关证明材料为准。

附表二

阿坝县市政基础设施建设项目路面工程施工劳务合作项目

拟投入项目主要管理人员的基本要求

| 人员 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 有两个及以上公路路面工程且有5年以上工作经验。负责协作段落内的施工生产所有现场管理工作。 |
| 技术负责人 | 1 | 专科以上学历，有两个及以上公路路面工程且有5年以上工作经验。负责协作段落内的所有技术管理工作。 |
| 专职安全员 | 1 | 持有主管部门（交通部、住建部或安监局）颁发的专职安全员C证，有两个及以上市政路面工程且有3年以上施工安全管理经验。负责协作段落内的所有安全管理工作。 |

注：1、本表为主要人员的基本要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加或更换相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、投标人主要人员被要求更换的，按照每人次课以50万元人民币违约金，更换人员的资质不能低于招标文件要求。

4、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

5、有两个及以上类似施工经验并供相关证明材料、证明人和电话号码。

附表三

阿坝县市政基础设施建设项目路面工程施工劳务合作项目

投入本标段的主要施工机械表最低要求

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 自有设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直板摊铺机（12米接触式平衡梁） | 福格勒 | 台 | 1 |  | 用于水稳施工 |
| 2 | 液压单钢轮压路机 | 18吨以上液压 | 台 | 2 | 1 |  |
| 3 | 胶轮压路机 | 26吨11轮 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 平地机 | py-180 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 | 履带式伸缩摊铺机 | / | 台 | 1 | 1 | 用于沥青混凝土面层施工 |
| 7 | 13T双钢轮压路机 | 液压 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 9轮胶轮压路机 | 30吨液压 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 小型双钢轮胶轮压路机 | / | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 装载机 | ZL40 | 台 | 1 |  | 用于透层、粘层、封层施工 |
| 11 | 智能沥青洒布车 | / | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 智能同步封层洒布车 | / | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 清扫车 | / | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 乳化沥青制作设备 | / | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 雾化洒水车 | / | 台 | 1 |  |  |

注1、以上所列机械设备为满足实际施工需要的最低要求。若监理、项目业主或招标人认为配备的机械设备不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量和进度时，监理、项目业主或招标人有权要求增加或更换设备,单价不做调整，设备应完好且能够满足现场施工需要，同时出厂时间应在3年之内（2017年8月1日之后）。

- 自有设备须提供购买发票或采购合同彩色影印件等证明材料（加盖投标人公章）。

3、协作单位需自行配备完成本项目工作的其它设备