附表一

东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程

绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程CXYH-2分段

工程规模、工期表

| 序号 | 分段 名称 | 长度（Km） | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXYH-2 | 4.634 | 成渝高速与绕城高速交汇处狮子桥枢纽立交桥新增4处匝道和联络道（D、E、L、M、F、G、H、EE、Q、N1、N2、G1、G2)，包括路基工程（土石方、软基换填、零填挖、新旧路基衔接、防排水工程、涵洞工程)、路面工程等的劳务合作 | 4个月 |  |

附表二

东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程

绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程CXYH-2分段

投标人资格要求表

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXYH-2 | 路基、路面 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 5年内（2016年1月至今）具有1个及以上路基工程及路面工程施工业绩（可由1个业绩同时满足或者多个业绩分别满足） |  |

附表三

东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程

绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程CXYH-2分段

人员要求表(最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人技术、质量管理相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 项目安全管理工作 | 1 | 持安全C证 |
| 4 | 工程技术人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、测量资料等工作 | 3 | 含路基、路面、涵洞、防排水工程技术人员 |
| 5 | 内业人员 | 负责编制工程资料等工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程

绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程CXYH-2标分段

设备要求表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 260 | 台 | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 挖掘机 | 60 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 压路机 | 10T | 台 | 5 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 摊铺机 | 12M | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 洒布车 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 同步碎石封层车 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 洒水车 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 平地机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 混合料运输保温车 | / | 台 | 4 |  | 0.25 | 0.5 |  |  |
| 10 | 自卸汽车 | / | 台 | 5 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为乙方中标后向甲方承诺的投入最低设备要求。