成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

补遗书 第1号

本补遗书以《成绵扩容项目土建工程施工劳务合作招标文件》为基础，结合本项目实际情况进一步予以完善与补充，以作为投标的共同基础和合同执行的依据，补遗书如与招标文件不一致，以补遗书为准。因现场实际情况，现把原招标文件属于TJ4-9分段的1#钢筋场钢筋加工及运输调整到TJ4-8分段，因此项目概况、人员、设备等要求变更如下：

一、原招标公告2.1（第九段）变更为：成绵扩容项目TJ4标段TJ4-8分段起止桩K74+536-K77+874.5范围内桥梁下部结构及桥面系：铁板堰大桥﹑贾家沟大桥﹑龙垭水库大桥、葳螺山停车区A匝道大桥、分离式跨线桥（以及1#钢筋场钢筋加工及运输约1.6万吨）。主要工程量：钢筋安装：6175T；承台及系梁砼：8730m³；桥台砼：787m³；圆柱墩砼：10325m³；空心方柱墩砼：17221m³；盖梁砼：6660m³；附属结构砼：4059m³；桥面铺装：9388m³等最终数量以施工图为准。

二、原招标公告2.1（第十段）变更为：成绵扩容项目TJ4标段TJ4-9分段起止桩号K77+874.5-K86+860范围内桥梁下部结构及桥面系：周家沟大桥、和新跨线桥、罗家梁子大桥、什德中跨线桥、和新互通跨线桥、毛家湾大桥、和新互通毛狗洞中桥、李家院子中桥、何家院子大桥。主要工程量：钢筋安装：12236T；承台及系梁砼：16073m³；桥台砼：16055m³；圆柱墩砼：10903m³；空心方柱墩砼：15710m³；盖梁砼：9841m³；附属结构砼：6108m³；桥面铺装：8462m³最终数量以施工图为准。

三、原招标公告附表一 变更

《成绵扩容项目土建工程施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统表》

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-8 | K74+536-K77+874.5 | K74+536-K77+874.5范围内桥梁下部结构及桥面系：铁板堰大桥﹑贾家沟大桥﹑龙垭水库大桥、葳螺山停车区A匝道大桥、分离式跨线桥（以及1#钢筋场钢筋加工及运输约1.6万吨） | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 2 | TJ4-9 | K77+874.5-K86+860 | K77+874.5-K86+860范围内桥梁下部结构及桥面系：周家沟大桥、和新跨线桥、罗家梁子大桥、什德中跨线桥、和新互通跨线桥、毛家湾大桥、和新互通毛狗洞中桥、李家院子中桥、何家院子大桥 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |

四、原招标公告附表三 变更

《成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入人员配置表

(最低要求）(TJ4-8分段主线部分)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有桥梁相关工作经验 |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

- 成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入人员配置表

- (最低要求）（TJ4-8分段1#钢筋加工厂）

| 序号 | 工种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 具有安全员C证 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入人员配置表(最低要求）TJ4-9分段

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

- 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

五、原招标公告附表四变更为《成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）(TJ4-8分段主线部分)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 35t及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；盖梁模板4套侧模、底模8套。. 2; 塔式起重机; QTZ5013液压自升式; 台; 7. 3; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 1; 1. 4; 泵车; 台; 2; 1; 1; 1. 5; 压路机; 台; 1; 1; 1; 1. 6; 推土机; 台; 1. 7; 装载机; 50型; 台; 1. 8; 洒水车; 辆; 1. 9; 发电机; 200KW; 台; 2; 1; 1; 1. 10; 系梁模板; 套; 4. 11; 墩柱模板; m; 160. 12; 盖梁模板; 套; 4. 13; - 液压爬模; 套; 14. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

- （TJ4-8分段）1#钢筋加工厂

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢筋笼滚焊机 | 固特或天津建科54KW | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 弯曲中心 | 40KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 前夹式钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 多功能数控弯箍机 | SWG12 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋弯弧机 | 4KV | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 电焊机 | 14KW | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 平板运输车 | / | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

- (TJ4-9分段)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 吊车 | 35t及以上 | 台 | 4 | 1 | 1 | 2 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；盖梁模板4套侧模、底模8套。 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ5013液压自升式 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 泵车 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 压路机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 推土机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 装载机 | 50型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 200KW | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 系梁模板 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 墩柱模板 |  | m | 160 |  |  |  |  |
| 12 | 盖梁模板 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 液压爬模 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。