附表一

遂广遂西高速公路养护工程项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段 名称 | 里程段落 | 长度（m） | 工程规模概况 | 工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂广遂西高速公路工程 | 遂宁-西充K0～ K67+644 遂宁-广安K0～K102+941 |  | 遂广、遂西高速公路：遂广高速公路起于遂宁市区蓬溪县金桥乡，与绵遂高速公路（G93）相接，经蓬溪县、武胜县、岳池县，与广邻高速公路（G42）相接，止于广安区，全长约102.941公里。遂西高速公路起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝村，与遂宁市区相接，止于南充市西充县太平镇贾家湾，与广南高速相接，全长约67.644公里。设计速度80公里/小时。合同项下任务的范围包括：遂广遂西高速公路的养护维修，包括路基、路面、桥涵、隧道、交安（含招标人确定的小型专项养护工程）。 | 2021年4月至2023年4月期间内遂广遂西高速公路日常养护维修工程（含招标人确定的小型专项养护工程）。 |  |  |

附表二

遂广遂西高速公路养护工程项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂广遂西高速公路养护工程 （2021-SGSX-1） | 养护工程 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 近五年内(2016年4月至今)完成类似工程施工两个及以上的业绩。 |  |

附表三

| 遂广遂西高速公路养护工程 劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |
| 5 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

遂广遂西高速公路养护工程 项目拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 挖掘机（带破碎头）; - 220; - 台; - 1; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 装载机; - 50型; - 台; - 1. - 3; 吊车; 25T; 台; - 2; - 1; - 0.5; - 0.5. - 4; - 自卸汽车; - 20m³; - 辆; - 2. - 5; - 发电设备; - 250kw; - 台; - 1; - 1. - 6; - 风镐; - 台; - 3. - 7; - 电焊机; - 套; - 5. - 8; 冲击钻机; 台; - 2; - 0.5; - 1. - 9; 空压机; 14m³/min; 台; - 2.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。