- 附表一

成绵扩容项目TJ1标段梁场建设、上部构造及桥面系附属工程劳务合作项目（TJ1-7分段）

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ1-7 | K40+266-K55+000 | 梁场建设、上部构造及桥面系附属工程 | 详见招标清单 | 12个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标数量为暂估数量，最终工程数量以施工图批复后为准，梁场位于K42+100-K42+420 路基段内 |

- 附表二

成绵扩容项目TJ1标段梁场建设、上部构造及桥面系附属工程劳务合作项目（TJ1-7分段）

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ1-7 | 梁场建设、上部构造及桥面系附属工程施工 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路梁建设及梁板预制、安装施工业绩。 |  |

附表三

成绵扩容项目TJ1标段梁场建设、上部构造及桥面系附属工程劳务合作项目（TJ1-7分段）

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人兼技术负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 2 | 安全负责人 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 3 | 技术员兼内业人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表、内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验（桥梁） |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

- 附表四

成绵扩容项目TJ1标段梁场建设、上部构造及桥面系附属工程劳务合作项目（TJ1-7分段）

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 架 | 2 |  | 0.5 | 1 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； |
| 2 | 龙门吊 | 100T | 架 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电焊机 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 智能预应力张拉控制系统 |  | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 智能预应力管道注浆系统 |  | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 张拉千斤顶 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 张拉油泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 水准仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 钢绞线梳理框架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 200kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 洒水车 | 8m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 抽水泵 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 架桥机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 运梁车 |  | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 15 | 前夹式张拉 千斤顶 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。