附表一

G85银昆高速公路（内自段）沥青路面预防性养护专项整治工程

工程规模、工期统计表

| 标段 | 里程段落 | 长（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | G85银昆高速K1392+480-K1434+600 | 42.12 | 路基工程：挖方路基、排水工程、挡土墙等全章节内容（含工料机全费用） 路面工程：1、挖除旧路面、垫层、水泥稳定土底基层、基层、透层、粘层、同步碎石封层、立面贴、路肩培土、中央分隔带回填土等工程内容（含工料机全费用，油面料除外）。 AC-13、AC-20、SMA-13等工程内容（含工、机费用）。 | 7 |
| B | G85银昆高速K1392+480-K1434+600 | 42.12 | 桥梁、涵洞：混凝土桥面精铣刨、桥面C40钢纤维水泥混凝土铺装修补、桥梁伸缩缝、桥梁泄孔钻孔、pvc管等全章节工作内容（含工料机全费用） 安全设施及预埋管线：波形护栏拆卸和安装、轮廓标、反光膜、热熔反光标线、减速震荡标线、凸起路标、防阻块、中央分隔带枝叶修建等全章节工作内容（含工料机全费用） | 7 |

附表二

G85银昆高速公路（内自段）沥青路面预防性养护专项整治工程

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 标段 | 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 路基、 路面 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2018年1月1日起算）具有1个合同金额600万元以上的高速公路沥青路面工程等施工业绩。 |  |
| B | 1 | 桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线 | 公路工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2018年1月1日起算）具有1个合同金额300万元以上的高速公路交安设施相关工程等施工业绩。 |  |

附表三

| G85银昆高速公路（内自段）沥青路面预防性养护专项整治工程 合作标段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |  |
| A | 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有1条高速公路相关工程施工经验 |  |
|  | 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有1条高速公路路面工程施工经验 |  |
|  | 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具持行业主管部门颁发的安全C证 |  |
|  | 4 | 班组长 | 协助项目负责人负责现场进度、质量、内业工作 | 1 | 具有1条高速公路路面工程施工经验 |  |
| B | 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有1条高速公路相关施工程施工经验 |  |
|  | 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有1条高速公路相关施工程施工经验 |  |
|  | 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具持行业主管部门颁发的安全C证 |  |
|  | 4 | 班组长 | 协助项目负责人负责现场进度、质量、内业工作 | 1 | 具有1条高速公路相关施工程施工经验 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |  |  |

附表四

G85银昆高速公路（内自段）沥青路面预防性养护专项整治工程 A标段合作拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求量; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备; 每自有一台设备加分值; 加分上线. - 1; - 沥青砼摊铺机; - 福格勒S1800或同型号设备; - 台; - 2; - 1; - 2; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公正机关出具的公证书. - 2; - 双钢轮压路机; - 悍马130或同型号设备; - 台; - 2. - 3; - 胶轮压路机; - 徐工xp303s或同类国产品牌; - 台; - 2. - 4; - 山猫清扫车; - S550或同型号设备; - 台; - 1. - 5; - 铣刨机; - 2000; - 台; - 1. - 6; - 绿化水车; - 10m³; - 辆; - 1. - 7; - 加油车; - 辆; - 1. - 8; - 智能沥青洒布车; - 辆; - 1; - 1; - 1. - 9; - 收渣车; - 辆; - 1. - 10; - 17座金杯交通车; - 辆; - 2. - 11; - 沥青碎石同步封层车; - 辆; - 1; - 1; - 1. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 自有设备需提供设备购买发票，租赁设备需提供有效的租赁合同。 附表五 G85银昆高速公路（内自段）沥青路面预防性养护专项整治工程 B标段合作拟投入设备明细表(最低要求）. - 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求量; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备; 每增加一台自有设备加分值; 加分上线. - 1; - 护栏提升机; - 台; - 1; - 2016年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 热熔釜; - 台; - 1. - 3; - 划线机; - 台; - 1. - 4; - 收渣车; - 辆; - 1. - 5; - 17座金杯交通车; - 辆; - 2. - 6; - 绿化洒水车; - 辆; - 1. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、设备配置要求需写承诺书并加盖公章，租赁设备需提供有效的租赁合同。.