附表一

2021年度养护工程协作项目

类型划分、工作内容统计表

| - 序号 | - 类型 | - 主要工作内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - A-1路面工程 | - 包含坑凼修补、裂缝处治、罩面等 | - 均为A类路面工程 |
| - 2 | - A-2其他路面工程 | - 包含粘透封、微表处、极薄磨耗层、水泥砼路面处治等 |  |
| - 3 | - B类 路基、桥隧工程 | - 包含路基边坡处治、滑坡处治、截排水沟,桥梁顶升、支座更换、桩基处治和隧道维修工程等 |  |
| - 4 | - C类 交安设施 | - 包含护栏、立柱、标志标牌、标线等交安设施养护工程等 |  |
| - 5 | - D类 日常养护 | 主要针对预防养护、修复养护中的小修 |  |

注：1.本次招标所覆盖的项目均为单个业主合同金额400万（以业主首次下单或暂估金额为准）以下的养护工程项目。

2.投标人拟投类型为A类时，应明确所投类型为A-1或A-2。

附表二

2021年度养护工程协作项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 类型 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 具有劳务或公路工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质 | 近五年（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立负责2个已营运高速公路类似养护工程项目业绩。 | A-1、A-2要求相同 |
| 2 | B | 具有劳务或公路工程施工总承包三级及以上资质或公路工程施工专业（专业可为：桥梁工程、隧道工程、公路路基工程）承包三级及以上资质 | 近五年（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立负责2个已营运高速公路类似养护工程项目业绩。 |  |
| 3 | C | 具有劳务或公路工程施工总承包三级及以上资质或公路交通工程专业承包三级及以上资质 | 近五年（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立负责2个已营运高速公路类似养护工程项目业绩。 |  |
| 4 | D | 具有劳务或公路工程施工总承包三级及以上资质或公路工程施工专业（专业可为：桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程）承包三级及以上资质 | 近五年（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立负责2个已营运高速公路类似养护工程项目业绩。 |  |

附表三

| 2021年度养护工程协作项目 拟投入人员配置表(A-D类最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 要求 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 1.具有高速公路养护施工管理经验； 2.满足以下任一条件：中级或以上职称、二级建造师或以上证书、二级造价师或以上证书； 3.具有主管部门颁发的安全B证。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | - 1.具有中级或以上职称。 |
| 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | - 1.具有主管部门颁发的安全C证。 |
| 4 | 内业负责人 | 负责项目内业工作 | 1 |  |

注：1.本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。投标人应按上表配置人员（可适当兼任多个施工点位对应岗位工作）并派驻施工现场，以满足养护任务需要。

2.如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3.相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

4.表格中所述要求均需提供证明材料，施工管理经验证明材料可为合同文件（合同中包含姓名及职务）或合同甲方出具的业绩证明材料。

附表四

2021年度养护工程协作项目拟投入设备明细表

| - 类型 | - 序号 | - 机械设备名称 | - 单位 | - 自有数量基本要求 | 加分规则 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 每自有一台设备加分值 | 加分上限 |  |
| A、B、C、D类基本设备 | 1 | 吹风机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 水车 | 辆 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 空压机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 照明设备 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 电镐 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 6 | 发电机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 7 | 管理用车 | 辆 | 2 |  |  |  |
| A类 | 8 | 一体式沥青洒布车 | 辆 |  | 1 | 2 |  |
|  | 9 | 摊铺机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 10 | 压路机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 11 | 铣刨机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 12 | 同步碎石封层车 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 13 | 平板拖车 | 台 |  | 1 | 2 |  |
| B类 | 14 | 桥检车 | 辆 |  | 2 | 4 |  |
|  | 15 | 挖掘机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 16 | 装载机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 17 | 高空作业车 | 辆 |  | 1 | 2 |  |
|  | 18 | 平板拖车 | 辆 |  | 1 | 2 |  |
| C类 | 19 | 热熔性划线机 | 台 |  | 1 | 3 |  |
|  | 20 | 钻孔机 | 台 |  | 1 | 3 |  |
|  | 21 | 切割机 | 台 |  | 1 | 3 |  |
|  | 22 | 车载式热熔釜 | 台 |  | 1 | 2 |  |
|  | 23 | 打桩机 | 台 |  | 1 | 2 |  |
| D类 | 24 | 挖掘机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 25 | 装载机 | 台 |  | 2 | 4 |  |
|  | 26 | 道路养护车 | 辆 |  | 2 | 4 |  |
|  | 27 | 载货汽车 | 辆 |  | 1 | 2 |  |
|  | 10 | 手动压路机 | 台 |  | 1 | 2 |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，具体施工项目所需设备在合同中进行明确。

3、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。