附表一

乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-1-10牛洛隧道出口段土建劳务合作

工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | S2-1-10 | K99+622～K102+435 | 2.813 |  | 剩余1673m，出口按700m暂估 |  |  | 图纸所示牛洛隧道出口段相关工作内容及配套方案相关的便道、洞口工程等 | 10 |
|  |  | ZK99+625～ZK102+433 | 2.808 |  | 剩余1538m，出口按700m暂估 |  |  |  |  |

附表二

乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-1-10牛洛隧道出口段土建劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2-1-10 | 隧道 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年1月1日）完成1个高速公路隧道工程施工业绩 |  |

附表三

| 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有一个高速公路隧道施工的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有一个高速公路隧道施工的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证 |
| 4 | 测量负责人 | 负责测量、洞内监测工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 技术员 | 负责现场施工、协调工作 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 内业负责人 | 负责内业工作、线上质检资料录入 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-1-10牛洛隧道出口段土建劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. 1; 多功能作业台架; 台; 2; - 0.5; - 0.5; 2017年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 钢拱架安装台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 3; 湿喷机械; 台; 1; 0.5; 0.5. 4; 仰拱栈桥; 台; 2; 0.5; 0.5. 5; 防水板台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 6; 带边模二衬砌台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 7; 二衬养生台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 8; 拖挂式输送泵; 60m³/h; 台; 2. 9; 风动凿岩机; YT28; 台; 50. 10; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 11; 侧卸式装载机; 50型; 辆; 2; 1; 0.5; 0.5. 12; 轴流风机; 2*110kw; 台; 2. 13; 自卸汽车; 辆; 10. 14; 空压机; 24m³/min; 台; 8. 15; 发电机; 300kw; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。