附表一

宜金高速公路土建工程施工劳务协作XJ16-2分段工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | XJ16-2 | LK0+000～LK1+804.07 GK0+000～GK0+951.412 | 2.755 | 桩基、桥台、现浇箱梁 |  |  | 2.755km | 路基（不含沥青路面、交安设施、桥梁）、挡防、涵洞，机耕道改道,路基路面、挡防、桥涵等结构物施工。 | 12 |

附表二

宜金高速公路土建工程施工劳务协作XJ16-2分段施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ16-2 | 路基、桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年1月1日）完成1个公路路基及桥梁工程施工业绩 |  |

附表三

| 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证 |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 规格、型号; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 出厂日期; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 挖掘机; - 220; - 台; - 4; - 1; - 0.5; - 1.5; - 2017年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 装载机; - 50型; - 台; - 2; - 1; - 0.5; - 1. - 3; 推土机; TY220; 台; - 1. - 4; 压路机; 20T; 台; - 1; - 0.5; - 0.5. - 5; - 吊车; - 25T; - 台; - 1; - 1. - 6; - 洒水车; - 10m³; - 辆; - 1. - 7; - 自卸汽车; - 20m³; - 辆; - 6; - 0.5; - 1. - 8; - 冲击钻; - 台; - 1. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

| 附表五 |  |
| --- | --- |
| 四川省交通建设集团股份有限公司 |  |
| 招标工程项目考察表 |  |
| 考察单位（盖章） |  |
| 考察项目名称 | G4216线宜金高速公路土建工程施工劳务协作XJ16-2分段项目 |
| 考察时间 |  |
| 项目联系人 及联系方式 | 13908198940黄先生 |
| 项目位置 | 四川省凉山州雷波县 |
| 当地民情风俗 |  |
| 招标项目概况 |  |
| 招标项目地形地貌 |  |
| 天气及气候状况 |  |
| 材料运输状况 （便道情况） |  |
| 承包模式 |  |
| 该考察内容仅作为投标报价参考，不作合同签订、工程结算依据，各潜在投标单位考察项目后慎重投标 |  |