附表一：

德会高速公路TJ1-1标段分离式立交工程

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 吊车 | 25T | 辆 | 4 |  | 0.5 | 2 | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 冲击钻 |  | 台 | 4 |  | 0.25 | 1 |  |  |
| 3 | 墩柱模板 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 底模+分配梁+支架 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |

注：1、自有机械设备需附购买发票彩色影印件或清晰可辨的复印件为准并加盖投标人单位章。

2、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

3、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。

附表二：

投入管理人员配置表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员，如内业人员、测量人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三：

背脊（模板）

XX公司

德会高速公路TJ1-1标段分离式立交工程劳务合作项目

XX标段