附表一

G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路工程项目C3总承包部TJ8项目部剩余路基工程项目工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ8-路基 | K155+011-K157+825 | 2.814 | TJ8项目部剩余（K155+011-K157+825及K160+935-K163+500）路基边沟、挡防、涵洞等工程 | 6 |
|  |  | K160+935-K163+500 | 2.565 |  |  |

附表二

| 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 施工负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 现场负责人 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |