- 附表一

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目土石方、桩基、临建、主体工程劳务合作

合同段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 类别 | 施工内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS-1：土石方、桩基、临建工程（项目驻地）劳务合作 | 劳务合作 | 土石方、桩基、临建工程（项目驻地）施工范围内的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程等全部相关内容及甲方提供材料外的所有材料 | 工期暂定 45日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |
| 2 | RS-2：1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、10栋、11栋、12栋、13栋主体结构劳务合作 | 劳务合作 | 主体工程施工范围内的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程等全部相关内容及甲方提供材料外的所有材料 | 工期暂定 90日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |

- 附表二

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目土石方、基础、临建、主体工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-1 | 劳务分包 | 具有政府主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或施工劳务不分等级资质。 | 具备一个近五年内（自2017年1月1日）起至今具有一个在建或已完工的房屋建筑工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |
| RS-2 | 劳务分包 | 具有政府主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或施工劳务不分等级资质。 | 具备一个近五年内（自2017年1月1日）起至今具有一个在建或已完工的房屋建筑工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目土石方、桩基、临建工程劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）（RS-1）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 资料员 | 工程资料编制、填写、整理、收集等相关工作 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目主体工程劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）（RS-2）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 4 |  |
| 5 | 资料员 | 工程资料编制、填写、整理、收集等相关工作 | 2 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目土石方、桩基、临建工程劳务合作

RS-1标段拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 旋挖钻机 | XR360徐工 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 汽车吊 | 25t | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 履带式振动锤 | SY600HD | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋切割机 | 1.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电焊机 | BX-330 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 挖掘机 | 300 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 挖掘机 | 90 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 自卸汽车 | 12t | 台 | 24 |  |  |  |  |
| 9 | 推土机 | T802 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 装载机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 压路机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 插入式振动器 | 1.5kw | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 木工圆盘锯 | SCT-160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 洒水车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 蛙式打夯机 | HW-800 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 模板、支架 |  |  | 满足施工需要 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

四川仁寿“一县一业”富民产业集聚项目1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、10栋、11栋、12栋、13栋主体工程劳务合作

RS-2标段拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 塔吊 | QTZ80 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 塔吊 | QTZ50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 施工升降机 | SSC200/200双笼 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | LED塔吊灯 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋断料机 | GQ40-1 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋调直机 | GT5-14AS | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 电渣压力焊 | 630型 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 直螺纹套丝机 | GSJ40 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋弯箍机 | W-20 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 11 | 木工多用锯 | MJ-108T | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 木工房圆锯 | MJ106 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 插入振动器 | ZF11 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 交流电焊机 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 汽车冲洗设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 真空吸水泵 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 混凝土输送泵（泵车） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 模板、支架 |  |  | 满足施工需要 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。