- 附表一

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标小型预制构件生产及运输、预制场建设及拆除劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ4-1-14 | K1761+114.721~K1795+080 | - 全线范围内小型预制构件生产及运输（含预制场建设拆除）（详见招标清单） | 20个月 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。工期暂定20个月，最终以招标人书面通知为准 |

- 附表二

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标
小型预制构件生产及运输、预制场建设及拆除劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ4-1-14 | 小型预制构件生产及运输（含场建） | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 | 近五年内（自2017年8月1日起至今，以项目交工验收时间或劳务合同约定完工时间为准）完成类似的小型构件预制及运输劳务合作工程项目施工业绩1个，合同总金额在500万元(含)以上，或完成的1个路基工程施工业绩中小型预制构件及运输合同金额在500万元(含)以上 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标
小型预制构件生产及运输、预制场建设及拆除劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

- 附表四

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标小型预制构件生产及运输、预制场建设及拆除劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 振动台流水线 |  | 套 | 2 |  |  |  | 沟盖板、菱形砖 |
| 2 | 自动喷淋系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 叉车 |  | 台 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 桁吊 | 5T以上 | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 模板、成品起吊 |
| 5 | 自行式喂料机 |  | 套 | 1 |  |  |  | 满足振动台供料 |
| 6 | 钢筋绑扎台架 |  | 套 | 3 |  |  |  | 护栏钢筋 |
| 7 | 吊车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 8 | 随车吊运输车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 箱式运输车 |  | 台 | 4 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 平板运输车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 发电机 | 400kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 洗车机 | 地板式 | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年8月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。