附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程

（玉皇至马鞍山隧道出口）路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设

分段划分、工程内容、工期统计表

| 标段 | 玉皇互通1#冷拌站 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 土建工程 | 场地土石方、排水与防护、场地硬化、料仓、设备基座及砼围栏、生产用房、地磅房、试验室工点、水电设施等作业。 | 2 |
| B | K式板房、T式板房、料仓及设备大棚 | K式板房、T式板房建设、料仓及设备大棚制作安装等作业。 | 2 |

附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（玉皇至马鞍山隧道出口）路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 标段 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 施工劳务资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年1月1日起算，以合同签订时间为准）具有1个高速公路临建工程或附属工程施工业绩。 |  |
| B | 钢结构工程三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年1月1日起算，以合同签订时间为准）具有1个钢结构工程大棚施工业绩。 |  |

附表三

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（玉皇至马鞍山隧道出口） 路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设A标段 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 现场安全管理工作 | 1 | 具有安全C证 |
| 4 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。. |

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（玉皇至马鞍山隧道出口） 路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设B标段 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 安全员 | 现场安全管理工作 | 1 | 具有安全C证 |
| 3 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。. |

附表四

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（玉皇至马鞍山隧道出口） 路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设A标段 拟投入主要设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求数量 | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | 75型拌合机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 整平尺 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 钢模板 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 洒水车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 自卸运输车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 加油车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洒水车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 装载机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 全站仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 震动棒 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（玉皇至马鞍山隧道出口） 路面项目临建工程玉皇互通1#冷拌站建设B标段 拟投入主要设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求数量 | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | 切割机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电焊机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 吊车 | 25t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 自卸运输车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 全站仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |