- 附表一

天府新区经眉山至乐山高速公路项目LJ7标段桥梁桩基工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 部位段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ7-1 | K72+005-K72+180 | 虎渡溪特大桥主桥成都岸桩基 | 桩基成孔、混凝土浇筑、钢筋笼制作、运输、安装等，详见招标清单。 | 3个月 |
| 2 | LJ7-2 | K72+670-K72+845 | 虎渡溪特大桥主桥乐山岸桩基 | 桩基成孔、混凝土浇筑、钢筋笼制作、运输、安装等，详见招标清单。 | 3个月 |

注：

1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。

2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。

- 附表二

天府新区经眉山至乐山高速公路项目LJ7标段桥梁桩基工程劳务合作

投标人资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ7-1分段 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质 或公路工程总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个以上桩基工程施工业绩（体量在2000m3或合同价在500万元及以上） | 附证明材料 |
| 2 | LJ7-2分段 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质 或公路工程总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个以上桩基工程施工业绩（体量在2000m3或合同价在500万元及以上） |  |

注：5年内业绩，指2017年9月1日至今，以合同签订时间为准。

附表三

| 天府新区经眉山至乐山高速公路项目LJ7标段桥梁桩基工程劳务合作 各分段应投入管理人员配置表(最低要求） （适用于LJ7-1、LJ7-2分段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 （可兼技术负责人） | 牵头负责项目施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 安全员 | 负责安全文明施工、环水保管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 3 | 测量员 （可兼内业人员） | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注： 1、本表为投入管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换主要人员（项目负责人、安全负责人、现场技术员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要人员的，对投标人按每人次50万元人民币收取违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

- 附表四

天府新区经眉山至乐山高速公路项目LJ7标段桥梁桩基工程劳务合作 各分段应投入设备明细表(最低要求） （适用于LJ7-1、LJ7-2分段） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 旋挖机; 4字头及以上; 台; 2; 1; 2; 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。. 3; 吊车; 50t及以上; 台; 2. 4; 挖掘机; 2m3及以上; 台; 1. 注：

1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足施工现场的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加，投标人应无条件执行。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 第二章   投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：四川省交通建设集团股份有限公司桥梁工程分公司 地 址：成都市高新区天府四街OCG国际中心B座9层901 联系方式：胡女士 联系电话：15390446383 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 天府新区经眉山至乐山高速公路项目LJ7标段桥梁桩基工程劳务合作 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 眉山市青神县 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：详见招标公告附表一 缺陷责任期：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交工验收的工程质量目标：合格； 竣工验收的工程质量目标：优良。 |
| 1.3.4 | 本标段的安全目标 | 符合国家、省市级地方相关安全法规、管理规定的要求，且不发生等级安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：详见招标公告 2、业绩要求：详见招标公告 3、财务要求：详见招标公告 4、设备要求：详见招标公告 5、其他要求：无 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第四章投标文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ¨接受 þ不接受 |
| 1.4.6 | 允许参投标段（分部）数量及允许中标数量 | 见招标公告 |
| 1.11.1 | 分包 | þ不允许 ¨允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： 对分包人的资格要求： |
| 1.12.2 | 重大偏差 | 不允许重大偏离 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 递交投标文件截止之日3天前,以补遗书形式在四川省交通建设集团股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 无须确认。投标人应实时关注补遗书发布媒介，并及时下载澄清内容。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形 式 | ¨双信封 þ单信封 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、已标价工程量清单 3、授权委托书或法定代表人身份证明 4、投标保证金 5、承诺书 6、施工组织设计 7、拟投入本项目人员 8、拟投入本项目设备表及自有设备证明 9、投标人基本情况表 10、近年完成的类似项目情况表 11、其他材料 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 增值税税金采用一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | þ单价 ¨总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | ¨是 þ否 |
| 3.2.7 | 价格调整 | ¨接受 þ不接受 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | ¨无 þ有 公布的最高投标限价作为投标人投标报价的控制上限。投标报价 超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 1、报价唯一：只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入保留整数，精确到元）。 （3）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （5）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； （6）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 （7）安全文明生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 2、投标单价不得超过清单各项招标控制单价，且也不得低于清单各项招标控制单价的90%，否则投标将被否决。 3、招标工程量清单不得修改，投标人未填入报价的清单项目，视为其已包含在其他清单项目中。中标后，即使招标人要求该项工程量增加，投标人亦不得拒绝该清单项的施工。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标人在递交投标文件截止日之前，应按招标公告的规定使用基本账户向招标人的指定银行账户提交人民币2万元整的投标保证金。 注：无论投标人投几个分段，投标人只需缴纳一次投标保证金。 2、投标保证金账户： 开户银行：招商银行成都分行武侯支行 开户名称：四川省交通建设集团股份有限公司桥梁工程分公司 账 号：1289 1162 3110 102 （转账时备注“天眉乐高速LJ7标段桥梁桩基工程LJ7-X分段投标保证金”） 3、投标保证金的提交：转款凭证原件或复印件统一应装订在投标文件正本之中。 |
| 3.4.2 | 投标保证金 的退还 | （1）退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金； 投标人在投标截止时间前撤回投标文件但已递交投标保证金的，招标人将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还其投标保证金。 - 退还方式：投标保证金由投标人法定代表人或其委托代理人本人凭银行转账回执单、营业执照复印件、开户行信息复印件、经办人身份证复印件（全部盖鲜章），收据（盖财务专用章）在招标人处办理。 - 退还地址：成都市高新区天府四街OCG国际中心B座9层901。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利 息计算原则 | 不计息。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人提交了虚假资料； （2）中标人未按招标文件要求在规定的时间内提交足额履约保证金。 （3）中标人在收到中标通知书后30日内拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出招标文件之外的附加条件。 （4）投标人在规定的投标有限期内撤销或修改其投标文件。 （5）投标人在投标活动中有违法、违规及弄虚作假行为的； |
| 3.5.1 | 安全员相应要求 | 投标单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份、副本1份。电子文档（U盘）一份（U盘内容包括：正本PDF扫描件1份、word文档版投标文件1份、投标报价固化工程量清单EXCEL文件1份）。 当电子文档和正本不一致时，以正本为准，当电子文档或副本与正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本、副本应编制目录、且逐页标注连续编码。投标文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落或其它后果概由投标人自行承担。招标文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文件“正 本”内。 |
| 3.7.6 | 签字或盖章要求 | （1）单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （2）法定代表人或授权的代理人必须在投标文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （3）投标文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位章（法定名称），不得使用专用印章。 （4）投标文件格式中对应内容在提交的投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标封套外写明: 招标人名称： 招标人地址: （项目名称） 分段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 注：封口处加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章(鲜章) |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | þ否 ¨是，退还时间 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收 | 投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收： - 逾期送达或者未送达指定地点； - 未按招标文件要求密封盖章。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会:由五人组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人 数 | 3 名（若不足 3 名，则按实际数量推荐）。具体推荐原则详见评标办 法正文。 |
| 6.4 | 招标程序 | 1、发布招标公告。 2、购买招标文件。 3、开标。 4、由评标委员会成员针对投标文件进行评标。 5、评标委员会向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 6、招标人招标委员会确定中标单位。 7、中标结果公示。 8、合同谈判并签订合同。 |
| 7.1 | 定标结果公示媒介及期限 | 招标人在确定中标人之日起3日内，将定标结果在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在公示期间提出。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ¨是 þ否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： þ要求 ¨不要求 - 履约保证金的形式：银行保函或现金、支票等形式。 - 履约保证金的金额：见招标公告 - 银行保函应由支行及以上国有银行开具；现金、 支票等形式的履约担保必须从投标人基本帐户中转出或开具。 - 提交履约担保时间：签订合同协议书之前。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 在招标人发出中标通知书之日起30天内，中标人与招标人签订合同 协议书。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川省交通建设集团股份有限公司纪检监察部。 |
| 9 | 是否采用电子投标 | ¨是 þ否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标： （1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （有效中标候选人仅1家，且明显不具有竞争力的） （3）评标委员会推荐的中标候选人均未与招标人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。 |  |
| 10.2 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将取消中标候选人或中标资格。 |  |
| 10.3 | 投标人在购买招标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投标人必须保证其提供的联系方式处于工作状态，招标人不承担由于投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。 |  |

二、投标人须知（正文）

见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版第一册）

- 第三章    评标办法

一、评标办法前附表

二、评标办法（正文）

一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于明确评标的方法、因素、标准、程序。招标人根据本项目具体特点和实际需要详细列明全部评审因素、标准。《评标办法前附表》 没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

1.1.初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1初步评审标准 | 1.1.1 形式评审标准 | 1．投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。 | （1）投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标。 （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 2.投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 | （1）投标函、法定代表人身份证明(身份证复印件)或授权委托书（如果有）及投标文件格式规定要求签署的地方，投标人的法定代表人或其委托代理人均签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版签名。 （2）投标函、法定代表人身份证明(身份证复印件)或授权委托书（如果有）及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章。 （3）投标文件中有改动之处必须加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 （4）单位章内容必须与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 |
|  |  | 3.投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金。 | （1）投标保证金金额符合招标文件要求。 （2）若采用电汇、现金转账，投标人应在递交投标文件之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。 |
|  |  | 4. 投标人法定代表人的委托代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权书，并符合招标文件要求。 | （1）提交了附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （2）法定代表人和委托代理人均在授权委托书上签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证影印件（黑白或彩色），且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰、有效。 |
|  |  | 5. 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合招标文件要求。 | （1）提供法定代表人身份证明（身份证复印件）。 （2）法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证影印件（黑白或彩色），且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰有效。 |
|  |  | 6.封套上标注的所投项目、分段名称与内装投标文件一致 | 封套上标注的所投项目、分段名称与内装投标文件一致。 |
|  | 1.1.2 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的设备符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的人员符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 |  |

2.1详细评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 评分因素权重分值 | 基本要求 | 加分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 设备配置情况 | 8分 | 设备要求详见招标公告附表四，满足基本要求的得6分。 | 各分段的加分项最高得2分，分段具体加分详见招标公告附表四。 | 不满足基本要求的，本项得分为0分。 注：自有设备须附“发票”或“公证书”（清晰可见的影印件）作为证明材料。 |
| 2.1.2 | 业绩 | 5分 | 业绩要求见招标公告附件二，满足最低要求的得3分。 | 每增加1个业绩（满足附表二要求）加1分，最多加2分。 | 提供合同文件、任意一期结算书、工程款银行转账记录等相关证明资料复印件，原件在面试时核查 |
| 2.1.3 | 人员 | 5分 | 人员要求见招标公告附表三满足基本要求得3分。 | 1.每增加1名持“交安证”的安全员加0.5分，此项最多加1分。 2.项目负责人具有工程师职称或二级建造师的加0.5分，具有高级工程师职称或一级建造师的加1分。 3.技术负责人具有工程师职称或二级建造师的加0.5分，具有高级工程师职称或一级建造师的加1分。 本项累计加分不超过2分，且同一人最多加1分。 |  |
| 2.1.4 | 施工组织设计 | 施工组织方案 （8分） | 1.施工组织方案可靠、实施性强得6-8分。 2.施工组织方案一般得3-5分； 3.施工组织方案较差得1-2分。 |  | 招标人提供桥梁工程现浇梁、桥面系及附属工程中的桥面铺装、防撞护栏属专项施工方案，，作为招标文件的附件。 投标人在此基础上编制施工组织设计和安全、环保方案。 |
|  |  | 施工进度计划及保证 措施 （8分） | 1.施工进度计划及保证措施可靠、实施性强得7-8分。 2.施工进度计划及保证措施一般得5-6分； 3.施工进度计划及保证措施较差得3-4分。 |  |  |
|  |  | 质量保证 措施 （6分） | 1.质量保证措施可靠、实施性强得5-6分。 2.质量保证措施一般3-4分； 3.质量保证措施较差得1-2分。 |  |  |
| 2.1.5 | 安全、环保方案 | 安全方案的建立 （5分） | 1.安全方案可靠、实施性强得4-5分。 2.安全方案一般得2-3分； 3.安全方案较差得1分。 |  |  |
|  |  | 环保方案的建立 （3分） | 1.环保方案可靠、实施性强且有双碳节能环保措施的得3分。 2.环保方案一般得2分； 3.环保方案较差得1分。 |  |  |
|  |  | 应急预案 措施 （2分） | 1.建立应急预案措施的得1分。 2.应急预案措施具体可靠，可实施性强的加1分。 |  |  |
| 2.2 | 报价 | 50分 | 评标价平均值A的计算：通过评审的有效报价，其算术平均值为评标价平均值A。 （2）K为评标基准价系数，K的取值为98%、99%、100%、101%、102%，由招标人在开标现场随机抽取。 （3）评标基准价B的计算：B=A×K， 当评标基准价B＜招标控制价×0.9时，B取值为招标控制价×0.9；当评标基准价B＞招标控制价时，B取值为招标控制价。 （4）偏差率=100%× （投标人评标价-评标基准价）⁄评标基准价 ，偏差率保留5位小数。 （5）评标价得分 Pn： ①如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=50－偏差率×100×2 ②如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=50－偏差率×100×1 评标价得分计算“四舍五入”保留小数点后2位。 |  | 投标人在报价时，在已标价的工程量清单中，各单项投标报价均不得高于招标控制单价，不得低于招标控制价的90%，否则其投标文件将被否决。 |
| 2.3 | 信用加分 |  | 1、获得招标人“A”级信用评价的投标人，当年度可以获得2次信用加分的资格，每次加3分（桥梁专业）。 2、获得招标人“AA”级信用评价的投标人，当年度可以获得3次信用加分的资格，每次加5分（桥梁专业）。 3、被四川省交通运输厅评为“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人，当年度内信用等级按A级处理。 |  | 1、信用加分以在投标文件中提供《施工信誉使用申请书》为准。 2、被四川省交通运输厅评为“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人,需提供相关证明文件的复印件。 |

二、评标办法（正文）

1.评标方法

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件按照综合得分由高到低的顺序，推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当同个段落投标综合评分相同时，由招标人根据业绩最优推荐中标候选人。若出现二个分段第一中标候选人为同一投标人时，招标人保留该投标人在评标价高的分段的中标资格，取消其在评标价低的分段的排名，其余投标人按推荐顺序依次递补，若再次出现上述情况，招标人可依此类推推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

见评标办法前附表1.1

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表2.1

3.评标程序

初步评审（综合评标法）

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）不满足“一、评标办法前附表”中“1.1.1形式评审标准”的任何一条的；

（2）投标人管理人员不满足基本条件的；

（3）工期及质量目标不满足招标人要求的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，投标人不的有任何异议。

（3）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

（4）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。

（5）单价与数量的乘积之和与所报总价不一致应以单价为准。

（6）正本与副本不一致应以正本为准。

3.2 详细评审

3.2.1综合评标法详细评审

（1）评标委员会按评标前附表内容对投标人机械设备、人员、施工组织设计、报价等方面进行打分，并计算出综合评估得分，即最终得分。

（2）投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

(4)详细评审中所需表格采用《四川省交通建设集团股份有限公司工程招标管理办法（试行）》中相关表格。

3.3 评标结果

评标委员会依据招标文件及相关法律法规对招标文件进行评审，形成评标报告，向定标委员会推荐3名以内中标候选人，最后由定标委员会根据推荐中标候选人名单定标。

定标委员会根据评标结果和评审报告定标，确定中标人，并对中标结果进行公示。

当参加开标单位为3家时，招标有效，不重新进行招标。当参加开标单位少于3家时，由招标人确定是否重新招标。