- 附表一

四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房钢结构工程

包件划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 包件名称 | 实施段落 | 主要施工内容 | 预计钢材工程数量（T） | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ-GJG1 | 8轴-9轴交A轴-AM轴，10轴-71轴交T轴-AM轴范围内 | 承包人按设计图纸要求进行钢材的采购、钢结构深化设计、方案评审（如制造方案、运输方案等）、场外加工制作、工厂试拼装、涂装、运输、预拼、焊接、栓接安装、自检测等。 | 8000 | 4个月 |  |
| 2 | ZZ-GJG2 | 3轴-7轴交A轴-AM轴，10轴-71轴交A轴-S轴范围内 | 承包人按设计图纸要求进行钢材的采购、钢结构深化设计、方案评审（如制造方案、运输方案等）、场外加工制作、工厂试拼装、涂装、运输、预拼、焊接、栓接安装、自检测等。 | 8000 | 4个月 |  |

备注：开工时间以项目监理或发包人下发的文件为准。

- 附表二

- 四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房钢结构工程

- 包件划分、工程规模、工期统计表

拟投入设备明细表(最低要求）（适用于ZZ-GJG1、ZZ-GJG2）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 拟投入数量 | 自有设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车 | / | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 卷板机 | / | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 数控管切割机 | / | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 厂房 | / | 座 | 1 |  | 提供自有或租赁厂房证明 |
| 5 | 吊车 | 50T | 台 | 2 |  |  |

注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。

2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加装备的情况，投标人应完成装备的增加，并投入使用，不增加费用。

3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 附表三

四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房钢结构工程

施工分包投入人员配置表（最低要求）（ZZ-GJG1、ZZ-GJG2）

| 人员 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | ①具有高级工程师及以上技术职称（房建相关专业）。 ②具有一级房建注册建造师资格证书、安全生产考核合格证书（建安B类）。 ③在房建工程项目中担任过项目经理或项目总工。 ④提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 项目总工 | 1 | ①具有高级工程师及以上技术职称（房建相关专业）。 ②在房建工程项目中担任过项目经理或项目总工。 ③提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 资料员 | 1 | ①负责协作段落内的所有技术内业、变更、计量和结算等管理工作。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 施工员 | 2 | ①负责协作段落内的现场施工等管理工作。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 材料员 | 1 | ①负责协作段落内的现场材料验收、出入库等管理工作。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 质量员 | 1 | ①负责协作段落内的现场质量等管理工作。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |
| 专职安全员 | 3 | ①安全生产考核合格证（建安C类）。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

- 4、项目经理、项目总工需附证明文件（合同或发包人证明文件）。

- 附表四

四川省钢构智造有限公司钢结构智造产业基地项目联合厂房钢结构工程

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ-GJG1、ZZ-GJG1 | 具有住房和城乡建设部颁发的钢结构工程专业承包壹级资质 | 近5年内（2017年1月1日至今）至少承揽过1个钢结构工程施工业绩，且同时满足以下条件 ： - 单个合同为同类型(工业厂房)单体厂房6000吨及以上项目。 | 附证明材料 |

注：1、业绩必须提供合同、清单以及对应的部分发票或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。

2、业绩要求时间以合同交工验收时间为准。