- 附表一

| 成绵扩容项目TJ6标段段湿接缝、横隔板工程 劳务合作拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 负责工程技术、质量、安全、环保等工作事项。 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 内业负责人 | 负责工程资料、安全资料、计量报表等工程相关资料编制 | 1 |  |
| 注：1、配置表为成绵扩容项目TJ6标段总配置要求。本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部或桥梁中心负责人请假并得到批准。 |  |  |  |  |

- 附表二

成绵扩容项目TJ6标段湿接缝、横隔板工程劳务合作拟投入 设备/周转材料明细表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加1台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 湿接缝定型钢模板（每套含100块）; 1500mm*1380mm*80mm; 套; 2; 0; 1; 2; 自有设备/周转材料需提供购买发票；. 2; 电焊机; ZX7-500; 台; 10. 3; 发电机; 75kw; 台; 4. 4; 振捣棒; 50型; 根; 10.