- 附表一

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目

主体工程劳务合作、专业工程分包项目

工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 类别 | 施工内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZT-1 | 劳务合作 | 地基与基础、二次结构、主体劳务、临建工程（项目驻地）施工范围内的模板工程、钢筋工程、混凝土工程程等全部相关内容及甲方提供材料外的所有材料 | 工期暂定240日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |
| 2 | AZ-2 | 专业分包 | 强电、给排水、消防、弱电、通风空调、抗震支架等全部相关内容 | 工期暂定360日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |
| 3 | ZX-3 | 专业分包 | 电梯、屋面、墙面、楼地面装饰装修、涂料、油面、绿化、总坪、其他零星装饰等全部相关内容 | 工期暂定360日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |

- 附表二

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目主体工程劳务合作、专业工程分包项目

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZT-1 | 劳务分包 | 具有政府主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质不分等级。 | 具备一个近五年内（自2017年1月1日起）至今在建或已完工的建筑工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |
| AZ-2 | 专业分包 | 具有政府主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。 | 具备一个近五年内（自2017年1月1日起）至今在建或已完工的机电工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |
| ZX-3 | 专业分包 | 具有政府主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上等级资质或电梯安装工程专业承包二级及建筑装修装饰工程专业承包二级以上等级资质。 | 具备一个近五年内（自2017年1月1日起）至今在建或已完工的建筑工程施工业绩或装修装饰工程施工业绩。 | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目主体工程劳务合作、专业工程分包项目

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 施工员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 资料员 | 工程资料编制、填写、整理、收集等相关工作 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目

主体工程劳务合作、专业工程分包项目

拟投入设备明细表(最低要求）（适用于ZT-1分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 旋挖钻机 | XR360徐工 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 打桩机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 汽车吊 | 25t | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 履带式振动锤 | SY600HD | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋切割机 | 1.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电焊机 | BX-330 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 挖掘机 | 300 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 挖掘机 | 90 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 自卸汽车 | 12t | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | 推土机 | T802 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 装载机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 压路机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 插入式振动器 | 1.5kw | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 木工圆盘锯 | SCT-160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 洒水车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 蛙式打夯机 | HW-800 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | 模板、支架 |  |  | 满足 施工需要 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目

主体工程劳务合作、专业工程分包项目

拟投入设备明细表(最低要求）（适用于AZ-2分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 冲床 | J23-16F | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 冲床 | J23-25F | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 交流电焊机 | BX1-300 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 空气压缩机 | W-1.8/10 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 台钻 | LT-13 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 砂轮切割机 | LGK-30 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 热熔机 | SG-SQ-G750 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 热熔机 | SG-SQ-G1000 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 电动葫芦 | LD-2T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 滚槽机 | GMT9/2-12 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 套丝机 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 剪板机 | Q11-4×2500 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 角钢卷园机 | JY-40 | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。

现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目

主体工程劳务合作、专业工程分包项目

拟投入设备明细表(最低要求）（适用于ZX-3分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 砂轮切割机 | φ100 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 冲击电锤 | WF201 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 磨光机 | IMJ-100 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 云石切割机 | CW6 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 角向砂轮机 | φ150 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 静载压路机 | 3Y18-21 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 钢轮压路机 | DD110 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洒水车 | T120F4 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 割灌机 | T34 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 修剪机 | / | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 打胶枪 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 铆钉枪 | / | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 射钉枪 | / | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 电动吊篮 | ZLP630 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 压刨机 | FU12 | 台 | 6 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。