附表一  对应施工标段、施工项目名称、主要工作内容、工期

| 分段名称 | 施工项目名称 | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX2-13 | 四川卡哈洛金沙江大桥四川岸锚碇框架基础土体及主塔基础注浆 | - 四川岸锚碇框架底部、框架侧壁、锚碇承台底土体、墙肢前侧土体、回填土前缘及主塔基础注浆；本次招标工程量为：锚碇框架基础土体注浆水泥工程量为6478t，主塔基础注浆水泥工程量为870t。 | 12个月 | 具体工作内容详见招标清单 |

- 附表二

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目ZX2-13分段四川岸锚碇框架基础土体及主塔基础注浆

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 项目名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目ZX2合同段 | 具有主管部门颁发的施工劳务资质或公路总承包三级或地基基础工程专业承包叁级及以上资质 | 近5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）同时具有1个以上类似基础工程注浆施工业绩 | 附证明材料 |

- 附表三

| G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目ZX2-13分段四川岸锚碇框架基础土体及主塔基础注浆拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人（兼技术负责人） | 牵头负责协作施工总体工作、管理技术及质量相关工作 | 1 |  |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

- 附表四

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目ZX2-13分段四川岸锚碇框架基础土体及主塔基础注浆拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 智能压浆系统 | IGS-500 | 套 | 2 |  | 1 | 1 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。 |
| 2 | 注浆泵 | GP-15 | 台 | 3 |  | 1 | 2 |  |
| 3 | 上料机 | CM-250 | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。