附表一

国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程LJ1标段土建工程施工劳务合作项目

工程内容、工期表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 主要工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ1劳务协作工程 | K0+836-K3+137.375 | 临建工程、路基工程、汤珠河大桥、双河大桥；双河隧道 | 不超过18个月，且满足业主工期要求 |

附表二

| 国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程LJ1标段土建工程施工劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 | 具有安全员C证 |
| 4 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理 | 2 |  |
| 5 | 隧道技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理 | 2 |  |
| 6 | 内业人员 | 负责内业工作 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程LJ1标段土建工程施工劳务合作项目拟拟投入设备明细表(最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备数量及规格、型号不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加或更换相应机械、设备。 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 3; 0.5; 0.5; 2017年1月后; 自有设备以购买发票为准. 2; 装载机; 50型; 台; 3; 0.5; 0.5. 3; 桥梁钻孔（挖孔）设备; 台; 6. 4; 钢筋笼成型滚焊机; 台; 1; 0.5; 0.5. 5; 钢筋数控自动弯曲机; 台; 1; 0.5; 0.5. 6; 钢筋数控弯箍机; 台; 1. 7; 预应力智能张拉压浆设备; 台; 1. 8; 架桥机; 100—200t; 台; 1. 9; 发电机; 300 KW; 台; 2. 10; 汽车吊; 25t以上; 台; 2. 11; 自卸车; 20m3; 台; 10. 12; 衬砌台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 13; 仰拱栈桥; 台; 2; 0.5; 0.5. 14; 防水板铺设机械化台车; 台; 2; 0.5; 0.5. 15; 湿喷机械; 台; 2; 0.5; 0.5. 16; 钢拱架安装台车（含智能锚杆机）; 台; 2. 17; 风动凿岩机; YT28; 台; 10. 18; 射流风机; KW55*2; 台; 2. 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。